附件1

2018年度列入中央财政支持范围的中国传统村落项目建设计划表

| 城市 名称 | 村落 名称 | 主要任务 名称 | 项目序号 | 项目名称 | 项目总任务 | 中央补助资金项目投资额 （万元） | 各年度完成项目投资计划 （万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 广西合计 |  |  |  |  |  | 3900 | 1450 | 1309 | 1141 |
| 柳州市 |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 三江侗族自治县 | 独峒镇岜团村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-2 | 不协调建筑改造 | 重要节点（线）不协调建筑改造 | 110 | 110 |  |  |
|  |  | 历史环境要素修复 | 3-1 | 修缮飞山庙 | 修缮飞山庙一座 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 排污管网 | 排污管网、排污沟硬化 | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  | 4-2 | 道路硬化 | 青石板道路铺装 | 90 | 90 |  |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  | 独峒镇座龙村 | 历史环境要素修复 | 3-1 | 修缮红七军留宿遗址、新建红军亭 | 修缮红七军留宿遗址、新建红军亭 | 80 | 80 |  |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 排污管网 | 排污管网、排水沟硬化 | 110 | 110 |  |  |
|  |  |  | 4-2 | 道路硬化 | 青石板道路铺装 | 110 | 110 |  |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 桂林市 |  |  |  |  |  | 1500 | 390 | 748 | 362 |
| 雁山区 | 大埠乡大埠村委大岗埠村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 房屋立面修复改造 | 对历史建筑、文物建筑进行保护性修复，对不协调建筑进行立面改善 | 250 | 150 | 50 | 50 |
|  |  |  | 1-2 | 唐氏庄园的修复 | 对唐氏庄园进行保护性修复 | 20 |  | 15 | 5 |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 广场 | 建设广场和生态停车场 | 30 | 20 | 8 | 2 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 170 | 73 | 57 |
| 雁山区 | 柘木镇禄坊村委禄坊村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 房屋立面修复改造 | 对历史建筑、传统建筑进行保护保护性修复 | 280 | 160 | 70 | 50 |
|  |  | 历史环境要素修复 | 3-1 | 古迹保护 | 保护古桥、保护祠堂、古井、古石碑和石刻 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 170 | 75 | 55 |
| 临桂区 | 宛田瑶族乡东宅江村 | 防灾安全保障 | 2-1 | 消防安全设施建设 | 修建消防水池，消防管道、消防栓等消防设施 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 停车场 | 修建停车场 | 80 |  | 80 |  |
|  |  |  | 4-2 | 污水处理系统 | 埋设排污管道，修建污水处理池 | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 文物和非物质文化遗产保护利用 | 5-1 | 民族鼓楼修复 | 民族鼓楼维修与完善 | 20 |  |  | 20 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 180 | 120 |
| 灵川县 | 灵田镇正义村委宅庆村 | 历史环境要素修复 | 3-1 | 村内巷道维修 | 对村内巷道进行维修，铺设青石板 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 生态停车场项目 | 建设一座生态停车场 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | 4-2 | 村内环境综合整治项目 | 对村内环境进行综合治理、建设旅游公厕等 | 100 |  | 100 |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 恭城瑶族自治县 | 西岭镇西岭村委西岭屯 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 重要历史建筑修复 | 修复周王庙 | 50 |  | 20 | 30 |
|  |  |  | 1-4 | 传统风貌建筑修复 | 修复传统风貌建筑35栋 | 140 |  | 60 | 80 |
|  |  | 历史环境要素修复 | 3-1 | 巷道路面修复 | 主要修复河边街古巷道500米 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 公共服务设施建设 | 新建占地200平方米的村民活动中心及一个露天戏台、一个篮球场 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4-5 | 旅游公厕 | 新建2处旅游公厕 | 40 |  | 20 | 20 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 50 | 120 | 130 |
| 北海市 |  |  |  |  |  | 300 | 0 | 86 | 214 |
| 合浦县 | 曲樟乡璋嘉村委老屋村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 传统建筑保护性抢修 | 土围楼内部及周围52间传统建筑 | 264 |  | 50 | 214 |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 路灯安装、供电线路改造 | 新增60盏路灯，进行500米线路改造 | 36 |  | 36 |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 86 | 214 |
| 贺州市 |  |  |  |  |  | 900 | 200 | 235 | 465 |
| 钟山县 | 清塘镇白竹新寨 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 古民居、炮楼维修 | 维修古民居、炮楼 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | 1-2 | 门楼维修 | 维修门楼 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 历史环境要素修复 | 3-1 | 巷道维修 | 村巷砖石路修复 | 70 |  | 70 |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 排污排水沟清理 | 排污排水沟清理 | 30 |  | 30 |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 200 | 100 | 0 |
| 富川瑶族自治县 | 福利镇红岩村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 传统民居保护利用示范项目 | 保护修缮传统民居40栋 | 260 |  | 60 | 200 |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 村庄公厕修建 | 新建公厕2座 | 40 |  | 15 | 25 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 75 | 225 |
| 富川瑶族自治县 | 城北镇凤溪村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 传统民居保护利用示范项目 | 保护修缮传统民居20栋 | 105 |  | 20 | 85 |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 村庄照明修建项目 | 1500米屯内道路修建80盏路灯 | 40 |  | 10 | 30 |
|  |  |  | 4-2 | 道路硬化 | 后山公园环村路1500米 | 95 |  | 20 | 75 |
|  |  |  | 4-3 | 村庄公厕修建 | 新建公厕3座，维修13座 | 60 |  | 10 | 50 |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 60 | 240 |
| 河池市 |  |  |  |  |  | 600 | 260 | 240 | 100 |
| 南丹县 | 里湖 瑶族乡 八雅村 巴哈屯 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 屯内房屋传统元素恢复 | 对原有建筑进行修缮，恢复传统村落风貌 | 120 | 120 |  |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 | 屯内人居环境综合整治 | 屯内垃圾收集池建设、排水设施整治、公厕及停车场建设及公共环境治理 | 100 | 80 | 20 |  |
|  |  | 文物和非物质文化遗产保护利用 | 5-1 | 清代建筑修缮保护 | 对村部遗存清代建筑进行修缮 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | 5-3 | 古树及古井保护 | 对古井2处和古树2处进行保护，修缮周边设施，设置标识牌 | 20 |  | 20 |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 260 | 40 | 0 |
| 天峨县 | 三堡乡三堡村堡上屯 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 | 新建木屋 | 新建木屋4幢 | 200 |  | 100 | 100 |
|  |  | 基础和环境要素修复 | 4-1 | 停车场建设 | 建设停车场（两层1500平方米） | 100 |  | 100 |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  | 300 | 0 | 200 | 100 |

附件2

中国传统村落项目建设进度统计表

填报单位：                          联系人：                   联系电话：              填报时间：    年  月  日

| 城市 名称 | 村落 名称 | 主要任务 名称 | 项目序号 | 项目名称 | 项目总任务 | 项目进行时间 | 项目投资（万元） | 完成投资（万元） | 详细进展情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县（市、区） | XX镇 XX村 | 传统建筑保护利用示范 | 1-1 |  |  | XXXX-XXXX年 |  |  |  |
|  |  | 防灾安全保障 | 2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 历史环境要素修复 | 3-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础设施和环境改善 | 4-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文物和非物质文化遗产保护利用 | 5-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 村级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2018年3月16日印发