附件1

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

试点验收申请表

| 申请单位 | （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位类型 | □建设单位□设计单位□施工单位□咨询单位□运营单位 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 试点项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资性质 | □政府投资项目 □社会投资项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 总投资 |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |
| 应用范围 |  |  |  |  |  |  |
| 试点类型 | □设计 □施工 □运营 |  |  |  |  |  |
| 是否申请BIM技术应用示范项目 | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 试点验收报告主要内容 | （简要概括、主要包括试点实施基本情况，实施的具体方式和过程，试点达到的目标和效果，试点存在的问题和建议等） |  |  |  |  |  |
| 实际投入BIM技术应用经费（万元） |  | 应用效益（万元）（注：各类成本、工期节约等均可折算成费用） |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |
| 试点起止时间 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 试点参与单位（按主次顺序排列） |  |  |  |  |  |  |
| 设区市住房城乡建设局初审意见： 签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 自治区住房城乡建设厅审核意见： 签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

试点验收评分标准

一、编制目的和依据

为做好BIM试点项目验收，检查试点项目的应用成效，形成可复制可推广的BIM技术应用成果和经验，根据《自治区住房城乡建设厅关于公布广西建筑信息模型（BIM）技术应用试点项目的通知》（桂建标〔2018〕18号）要求，依据相关标准，参考国外BIM技术应用成熟度标准，结合广西BIM技术应用实际情况，制定本验收标准。

二、适用范围

本标准适用于已列入广西BIM技术应用试点并申请验收的项目。

三、编制原则与说明

验收标准以体现验收实际性、真实性和效益性为原则，从BIM实施策划、BIM组织体系、BIM实施环境、BIM应用实施、BIM应用成果与效益、BIM应用亮点加分6个方面，共计20个指标进行考核验收，共计100分的基本分和BIM技术应用亮点附加分20分。评分达60分及以上的项目，视为通过BIM技术试点项目验收；评分达80分及以上的项目，可申请BIM技术示范项目。

四、验收评分标准

| 序号 | 评价内容 | 评价标准 | 评价 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施策划 |  | 15 |
| 1.1 | 实施策划 | （1）有初步的项目实施策划，有相应的BIM应用目标，得1分。 （2）有切实可行的实施策划，BIM应用目标明确，指标清晰，得2分。 （3）有切实可行的实施策划，BIM应用目标明确，指标清晰，策划关键点在项目实践过程中效果良好，并形成经验总结报告，得3分。 | 3 |
| 1.2 | 应用模式 | （1）全生命期应用项目，形成应用模式经验总结报告的： ①项目在勘察、设计、施工、运营维护（可选）均有BIM技术应用点，应用点主要为阶段内部单业务应用，得3分。 ②项目在勘察、设计、施工、运营维护（可选）均有BIM技术应用点，应用点主要为阶段内部单业务应用与阶段内多业务集成应用，得4分。 ③项目在勘察、设计、施工、运营维护（可选）均有BIM技术应用点，应用点阶段内与阶段间均有单业务与多业务集成应用，得5分。 （2）阶段性应用项目，形成应用模式经验总结报告的： ①项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为单业务应用模式，得3分。 ②项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为多业务集成应用模式，得4分。 ③项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为与该阶段管理集成的应用模式，得5分。 | 5 |
| 1.3 | 目标分解 | （1）项目参建各方有基本一致的BIM应用目标，得1分。 （2）项目参建各方有完全一致的BIM应用目标，并对目标进行逐层分解，权责清晰，得2分。 （3）项目参建各方有完全一致的BIM应用目标，并对目标进行逐层分解，权责清晰，管理流程清晰，过程动态控制，项目目标基本完成，并形成经验总结报告，得3分。 | 3 |
| 1.4 | 实施方案 | （1）编制了初步的项目BIM实施方案，得2分。 （2）编制了切实可行的项目BIM实施方案，且实施方案至少得到项目负责人的审批并实施，得3分。 （3）编制了项目BIM实施方案、标准体系、指导手册或工作流程等，以上文件至少得到项目负责人的审批并实施，并形成经验总结报告，得4分。 | 4 |
| 2 | BIM组织体系 |  | 10 |
| 2.1 | 组织架构 | （1）项目BIM应用工作由至少有一名项目管理人员专岗或兼岗负责，职责明确，得2分。 （2）项目有专业的BIM人员，建立了以项目负责人为第一责任人的BIM组织架构，层次清晰，人员稳定，利于BIM目标的实现，得3分。 （3）项目有专业的BIM团队，建立了以项目负责人为第一责任人的BIM组织架构，且在项目BIM组织中有相关参建方管理人员的职责，组织体系全面、层次清晰、人员稳定，利于BIM目标的实现，并形成经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 2.2 | 责任分工 | （1）项目BIM工作责任到人，分工明确，有相应的岗位职责描述文件，得3分。 （2）项目BIM组织架构中各方人员分工明确，权责清晰，并有适当的奖惩措施或激励措施，并形成经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 3 | BIM实施环境 |  | 10 |
| 3.1 | 制度建设 | （1）制定了与BIM工作相关的管理制度，例如例会制度、奖惩制度、创新创优奖励制度等，实施情况一般，1分。 （2）制定了与BIM工作相关的管理制度，且实施效果良好，并形成BIM制度建设经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 3.2 | 硬件环境 | （1）按照实施策划或实施方案的要求，配置了相应的硬件，得1分。 （2）按照实施策划或实施方案的要求，科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的硬件，有专人维护管理，形成硬件配置经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 3.3 | 软件环境 | （1）按照实施策划或实施方案的要求，配置了相应的软件，得1分。 （2）按照实施策划或实施方案的要求，科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的软件，不同软件之间有较好的数据交互，得2分。 （3）科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的软件，不同软件之间有较好的数据交互，同时通过自主研发、二次开发等途径提高软件的适用性和推广性，形成软件配置经验总结报告，得3分。 | 3 |
| 3.4 | 培养计划 | （1）制定了项目BIM人才培养计划，不定期开展相关培训，得1分。 （2）制定了项目BIM人才培养计划，定期开展相关培训与考核，项目BIM技术应用氛围良好，得2分。 （3）制定了项目BIM人才培养计划，定期开展相关培训与考核，且形成渐进式跟踪培养体系，培训手段有一定创新，得3分。 | 3 |
| 4 | BIM应用实施 |  | 40 |
| 4.1 | 模型建立 | （1）建立了项目BIM模型，模型精度、完整度基本满足应用要求，符合国家标准的规定。得2分。 （2）建立了较为完善的BIM模型，模型精度、完整度完全满足应用要求，过程中对模型动态调整，及时维护更新，符合国家标准的规定，得4分。 （3）建立了符合建模标准的BIM模型，模型信息完整，及时更新，全面满足应用要求，符合国家标准的规定，并提交默认格式建筑信息模型文件，得6分。 | 6 |
| 4.2 | 协同工作 | （1）设计、施工或咨询方内部基于BIM进行协同工作，信息与数据交互仅限于某参建方内部，得3分。 （2）多个参建方进行基于BIM的协同工作机制，信息与数据在多个参建方之间进行交互，并形成BIM协同工作经验总结报告，得6分。 | 6 |
| 4.3 | 应用实施 | （1）基本完成实施策划或实施方案要求的应用点，得5分。 （2）全部完成实施策划或实施方案要求的应用点，完成效果达到预期，得10分。 （3）全部完成实施策划或实施方案要求的应用点，效果达到预期，效果良好，并拓展了其他应用，并形成BIM应用实施经验总结报告，得15分。 | 15 |
| 4.4 | 目标动态控制 | （1）通过BIM应用，对项目目标进行动态控制，得3分。 （2）通过BIM应用，对项目目标实行PDCA动态控制，达到良好的效果，并形成经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 4.5 | 重难点跟踪 | （1）项目BIM技术应用点，辅助解决项目重难点，得5分。 （2）项目BIM技术应用点，对解决项目重难点有较强的针对性与实用性，实施效果良好，并形成经验总结报告，得8分。 | 8 |
| 5 | BIM应用成果与效益 |  | 25 |
| 5.1 | 总结报告 | （1）总结报告内容真实、完整，得4分。 （2）总结报告内容详细、真实、全面，总结BIM技术应用与管理经验，总结成熟的技术路线与管理模式，总结经验教训、提出问题与改进建议，可供同类型项目参考，得8分 | 8 |
| 5.2 | 应用成果 | （1）BIM大赛获奖： ①获得一项省级BIM大赛奖项，加3分。 ②获得一项国家级BIM大赛奖项，加4分。 ③获得一项国际级BIM大赛奖项，加5分。 （2）以项目BIM应用为主要载体并发布的科技成果，例如论文、专利等，每一项加1分。 （3）达到预期设定的目标，形成一定有价值的管理成果，如创新的管理模式和工作机制等，最多得2分。 | 8 |
| 5.3 | 人才培养 | （1）按照实施策划或实施方案，基本完成了项目BIM人才培养计划，仅局限于单专业、单阶段的BIM技术应用人才，得2分。 （2）按照实施策划或实施方案，全部完成了项目BIM人才培养计划，培养了专业知识与BIM技术融合，懂技术、会管理的复合型人才，并形成人才培养经验总结报告，得3分。 | 3 |
| 5.4 | 经济效益 | （1）形成科学、合理的经济效益测算方法及报告，得2分。 （2）形成科学、合理地经济效益测算方法及报告，测算方法在实践中取得良好效果，并形成经验总结报告，得3分。 | 3 |
| 5.5 | 社会效益 | 项目BIM应用，在地方或者行业产生一定的社会影响，例如媒体报道、举办观摩、建设单位表彰等，最多得3分。 | 3 |
| *6 | *项目BIM应用亮点（附加分） |  | 0~15 |
| 由验收专家组根据项目实际情况，在管理模式与技术创新等方面进行评价与打分，每项应用亮点得5分。 |  |  |  |

附件3

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

试点验收评审意见

试点项目名称：

试点单位：

| 专家姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体评价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见建议： |  |  |  |  |  |  |  |

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室     2019年8月27日印发